“프로젝트명” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 홍 길 동 | 담당멘토 | 홍 길 동 |
| 단 계 | 요구분석, 대상정의, 데이터 구축 | 작 성 자 | 홍 길 동 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : 5% → 실적 : 5%** | 작 성 일 | 2018. 12. 04 (3일/총 ??일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 1. 기존모형분석 : 기존 모형 벤치마킹 실시 2. 우량/불량기업 및 부도 정의 3. 데이터 구축 : 개발용 데이터 축출, 데이터 필드 정의 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2018. 12.04)** | | **내일 계획 (2018. 12.05)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 현지은행 벤치마킹 실시  - 중국 출장(2008. 11/5 ~ 11/11) : 현지은행 방문 등  2. 데이터 기초분석 실시  - 범주형 필드에 대한 Frequency 분석 (60% 완료)  - 재무계정에 대한 기초 통계량 분석 (30% 완료)  3. 건설업 데이터와 제조업 데이터의 호환성 여부확인  - 현재 제조업과 건설업 데이터의 출처가 상이하여,  각 데이터의 필드명이 상호 호환되지 못함 | | 1. 중국 현지출장 결과 보고  2. 제조업 데이터 기초분석  3. 건설업 데이터 호환성 여부 재확인  4. 우·불량 정의  5. 데이터 Missing Value 유무확인  6. 우·불량 정의에 따른 데이터 재분석 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
| - 데이터 필드 정의서  - 데이터 우·불량 정의 관련 통계분석  보고서  - 데이터 필드 정의서 계정 | 초안완성  진행중 | - 출장 보고서.  - 우·불량 정의 보고서.  - 주간 업무보고서. | 완료예정  진행중  완료예정 |
| 이 슈  사 항 |  | |  | |
| 요 청  사 항 |  | |  | |